Оценка эффективности муниципальной программы

«Доступное и комфортное жилье» за 2023 год

## Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится в целях оценки вклада в развитие экономики Прокопьевского городского округа.

## Оценка эффективности реализации задач муниципальной программы осуществляется на основе целевых показателей (индикаторов), а так же с учетом уровня освоения денежных средств, выделенных для реализации данной программы.

## 1.Степень достижения выполнение целевых показателей (индикаторов)

## Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле для каждого года реализации программы.

## ДЦ =    1ni=1nПi, где:

## ДЦ=1,009значение показателя степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

## N=4 число показателей достижения целей и решения задач муниципальной программы;

## Пi=1,02+1,01+1+1=4,0359 соотношение фактического и планового значения i-го целевого показателя (индикатора) достижения цели и решения задач программы.

## Вывод: фактическое значение достижения целевого показателя за отчетный период равен 1,009

## 2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

## Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств рассчитывается по формуле:

## УЗ=ОЗф , где:

## ОЗп

## УЗ- (0, 984)  значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат;

## ОЗп-(2887388,849) запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы;

## ОЗф–(2841452,862 тыс. руб.) фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы.

## Вывод: средства, поступившие на выполнение программы, выполнены на 98%.

## 3. Оценка эффективности муниципальной программы.

## Эффективность муниципальной программы определяется по формуле:

## ПЭ=ДЦ х УЗ, где:

## ПЭ =1,009*0, 984 =0,992-показатель общей эффективности муниципальной программы.

## Если показатель  достигает критерия от  0,8 до 1  то программа считается эффективная.

## Вывод: Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье»  - эффективная.

Заместитель главы города Прокопьевска

по строительству и жилищным вопросам                                                                Н.В.Алехина