Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы Прокопьевского городского округа

«Поддержка городского электрического транспорта»

за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расхо-дов | Код цели | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользо-ванных бюджетных средств отчетного года в текущем году | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Поддержка городского электрического транспорта» | Всего | 17001 14810 |  | 125880,9 | 125880,9 |  | 100 |
|  | местный бюджет | 17001 14810 |  | 125880,9 | 125880,9 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах предприятия, оказывающего населению услуги городского электрического транспорта, возникающих в результате регулирования тарифов по перевозке пассажиров» | Всего | 17001 14810 |  | 125880,9 | 125880,9 |  | 100 |
|  | местный бюджет | 17001 14810 |  | 125880,9 | 125880,9 |  | 100 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |  |  |  |  |

Директор муниципальной программы:

Заместитель главы города

Прокопьевска по промышленности,

транспорту и связи					_____________   		Е.В.Агарков

должность          	  				подпись                    	 	Ф.И.О.

Исполнитель:

Начальник планово-экономического отдела

МУП «Горэлектротранс»    				________________    		Е.П.Расписенко

должность          					подпись                       		Ф.И.О.

телефон:622195

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Прокопьевского городского округа

«Поддержка городского электрического транспорта»

за 2018 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт за предыдущий год |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Поддержка городского электрического транспорта» Мероприятие: Компенсация потерь в доходах предприятия, оказывающего населению услуги городского электрического транспорта, возникающих в результате регулирования тарифов по перевозке пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом | млн.чел. | 17,9 | 20,0 |  | 15,1 | Несоответствие фактических значений плановым вызвано следующими обстоятельствами: 1.Эксплуатация вагонов сверхнормативных сроков, отсутствие обновления и капитального ремонта подвижного состава привели к снижению среднесуточного выпуска трамваев на линию и как следствие, оттоку пассажиров. 2.Льготная перевозка снизилась на 2,4 млн.человек, в связи с отказом пассажиров от ЕСПБ в пользу денежной компенсации. |
| 2 | Количество вагоно-часов транспортной работы в год | тыс.ваг.час. | 154,2 | 190,0 |  | 127,5 | Причина недостижения установленного показателя обусловлена снижением среднесуточного выпуска трамваев на линию. |
| 3 | Регулярность выполнения рейсов | процент | 90,0 | 90,0 |  | 90,2 |  |
| 4 | Коэффициент использования подвижного состава | - | 0,60 | 0,60 |  | 0,61 |  |

Директор муниципальной программы:

Заместитель главы города

Прокопьевска по промышленности,

транспорту и связи					_____________   		Е.В.Агарков

должность          	  				подпись                    	 	Ф.И.О.

Исполнитель:

Начальник планово-экономического отдела

МУП «Горэлектротранс»    				________________    	Е.П.Расписенко

должность          					подпись                       	Ф.И.О.

телефон:622195

Расчет оценки эффективности

муниципальной программы Прокопьевского городского округа

«Поддержка городского электрического транспорта»

за 2018 год

Из 4 индикаторов, установленных для оценки эффективности муниципальной программы, 2 целевых показателя  достигли и превысили плановые значения, при этом средства бюджета города использованы на 100%, что отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Два целевых показателя (индикатора) программы не достигли плановых значений, это

- перевозка пассажиров  городским электрическим транспортом, которая по статистическим данным составила 84,4% к факту 2017 года и 75,5% к плану отчетного года;

- количество вагоно-часов транспортной работы в год – по данным ГЛОНАСС выполнение к плану составило 67,1%,  к факту 2017 года – 82,7%.

Расчет итоговой оценки состояния целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Оценка состояния целевого показателя (индикатора) (в баллах) |
| --- | --- |
| 1.Перевозка пассажиров | 0 |
| 2.Количество вагоно-часов транспортной работы в год | 0 |
| 3. Регулярность выполнения рейсов | 2 |
| 4.Коэффициент использования подвижного состава | 2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 4 |
| N – число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы = 4 |  |

Согласно методики, представленной в программе,  эффективность реализации муниципальной программы  при сохранении объемов финансирования признается эффективной в случае, если  значение ИОС равна N.

Исходя из проведенной оценки эффективности реализация муниципальной программы Прокопьевского городского округа «Поддержка городского электрического транспорта» за 2017 год  вытекает следующее:

| Оценка полноты финансирования | Итоговая оценка состояния целевого показателя(индикатора) (в баллах) | Число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% | 4 | 4 | эффективная муниципальная программа |

Предложение: Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.

Пояснительная записка

муниципальной программы Прокопьевского городского округа

«Поддержка городского электрического транспорта»

за 2018 год

Муниципальная программа «Поддержка городского электрического транспорта» утверждена постановлением администрации города Прокопьевска от 01.11.2016 № 146-п  (изменения внесены постановлениями администрации города Прокопьевска от 15.11.2017 №239-п, от 30.01.2018 №8-п, от 17.12.2018 № 171-п, от 18.02.2019 № 21-п)

Цель программы -  повысить качество и безопасность услуг, предоставляемых в сфере пассажирских перевозок городским  электрическим  транспортом. В данной муниципальной программе подпрограммы отсутствуют.

Для достижения цели муниципальной программы  решались следующие задачи:  обеспечить  регулярность  движения трамваев и необходимый уровень технического состояния подвижного состава.

Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год утвержден в сумме 125 880,9 тыс.рублей, из них полностью местный бюджет. Выполнение  объема финансовых ресурсов составило 100%.

Мероприятие программы - компенсация потерь в доходах предприятия, оказывающего населению  услуги городского электрического транспорта, возникающих в результате регулирования тарифов по перевозке пассажиров исполнено в полном объеме.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы, данная программа считается  эффективной, сумма бальных оценок целевых показателей равна числу целевых показателей при сохранении объема финансирования из местного бюджета.

Лист согласования отчета о реализации

муниципальной программы Прокопьевского городского округа

«Поддержка городского электрического транспорта»

за 2018 год

| N | Наименование составляющей части отчета | Согласующий орган | Отметка о согласовании | Дата | Ф.И.О., должность согласующего | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы Прокопьевского городского округа | Финансовое управление города Прокопьевска |  |  |  |  |
| 2. | Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Прокопьевского городского округа | Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации города Прокопьевска |  |  |  |  |
| 3. | Расчет оценки эффективности муниципальной программы Прокопьевского городского округа | Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации города Прокопьевска |  |  |  |  |
| 4. | Пояснительная записка | Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации города Прокопьевска |  |  |  |  |