Пояснительная записка

по достижению значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство                                                                      города Прокопьевска» за 2019 год

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов                       в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, капитальный ремонт жилищного фонда, включающий в себя замену и ремонт инфраструктуры жилищного фонда: замену лифтов, систем отопления и водоснабжения и другие.

Общая протяженность водопроводных сетей в городе – 568,4 км, канализационных - 219,2 км.

Для обеспечения жителей качественным водоснабжением и снижения потерь при транспортировке воды ежегодно меняется до 10,0 км водопроводных сетей. В 2019 году заменено более 4,5 км водопроводных сетей.

В результате выполненных работ доля потерь воды при ее передаче снизилась до 45,0 %, что ниже уровня 2018 года (46,3%).

Капитальный ремонт многоквартирных домов (далее МКД) выполняется в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, внедрения ресурсосберегающих технологий.

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта МКД Кемеровской области выполняются работы по замене и ремонту крыш, инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, лифтов, ремонту фасадов и фундаментов.

В результате проведения запланированных мероприятий обновляются основные фонды и предприятия получают значительный эффект и экономию средств для реализации новых проектов, а прокопчане получают более качественные коммунальные услуги, улучшаются условия и комфорт для проживания.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 2019 году                           в многоквартирных домах составила:

- тепловая энергия – 0,213 Гкал. на 1 кв. метр общей площади, что ниже уровня 2018 г. (0,216 Гкал/м2);

- холодная вода – 27,1 куб.м на 1 человека, что ниже уровня 2018 г.                             (36,0 м3/чел.);

- горячая вода – 22,9 куб.м на 1 человека, что ниже уровня 2018 г.                          (23,8 м3/чел.)

- электрическая энергия – 1035,8 кВтч. на 1чел., что ниже уровня 2018 г.                                   (1054,2 кВтч/1 чел.).

В результате выполненных работ по строительству водопровода                                                       от автодороги в районе ш. им. Дзержинского до ул. Кустарная, 22а (перемычка) и сокращению объема очистки воды на насосно-фильтровальной станции (НФС) удельный расход электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения составил 1,23 кВтч на куб. м, что ниже уровня 2018 г. (1,41 кВтч на куб. м).

Для достижения планируемых целевых показателей муниципальной программы на 2020-2022 годы необходимо продолжить реализацию мероприятий в рамках разрабатываемой программы.

Заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ Т.В. Давыдова