| Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Прокопьевска» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
|  |  |  |  | Факт за 2018 год | План на 2019 год | Факт за 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Прокопьевска» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 38 | 50 | 50 |  |
| 2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 64,8 | 66,23 | 66,23 |  |
| 3 |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения) | % | 48,6 | 51,3 | 51,3 |  |
| 4 |  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 20 | 20 |  |
| 5 |  | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 |  | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | кол-во объектов | 38 | 50 | 50 |  |
| 7 | Благоустройство общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| 8 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс.м2 | 7076,0 | 18705,8 | 18705,8 |  |

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ                                                                                                     Т.В. Давыдова

Исп. Глушенко И.В.

Тел. 66-80-35