КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 »  ноября   2024 г.                                                                        №  202 -п

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Прокопьевска от 23.03.2022 № 57-п

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Прокопьевска от 15.11.2017 № 237-п  «О внесении изменений в постановление администрации города Прокопьевска от 26.05.2014 № 62-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Прокопьевского городского округа», распоряжением администрации города Прокопьевска от 07.09.2021                   № 523-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования  «Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

- Изложить муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Прокопьевска от 23.03.2022 № 57-п (в редакции постановлений администрации города Прокопьевска от 30.12.2022 № 330-п,  от 10.02.2023 № 17-п, от 10.02.2023 № 18-п, от 17.07.2023 № 126-п, от 10.10.2023 № 178-п, от 29.11.2023 № 204-п, от 22.03.2024 34-п, от 04.06.2024 № 79-п, от 18.09.2024 № 144-п) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Пресс-секретарю главы города Прокопьевска (Т.К. Морогай) опубликовать настоящее постановление в газете «Шахтерская правда». Начальнику отдела информационных технологий и социальных коммуникаций администрации города Прокопьевска (И.В. Митина) разместить настоящее постановление в регистре муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области – Кузбасса и на официальном сайте администрации города Прокопьевска в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления                   возложить на заместителя главы города Прокопьевска по ЖКХ, благоустройству и дорожному комплексу И.И. Пономарева.

И.о.главы

города Прокопьевска                                                                      К.С. Коробкин

Приложение

к постановлению администрации

города Прокопьевска

от 29.11.2024 г.  №  202 -п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска»

Паспорт

муниципальной программы Прокопьевского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2023-2027 годы

| #### Наименование муниципальной программы | «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| #### Директор муниципальной программы | Заместитель главы города Прокопьевска по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожному комплексу |
| #### Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Начальник Управления жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска |
| #### Исполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» |
| #### Наименование подпрограмм муниципальной программы | - подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»; - подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»; - подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»; - подпрограмма «Поддержка и ремонт жилого фонда»; - подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса»; - подпрограмма «Дорожное хозяйство»; - подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства»; - подпрограмма «Экология»; - подпрограмма «Оказание финансовой помощи (санации) муниципальным унитарным предприятиям города Прокопьевска». |
| #### Цели муниципальной программы | - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения; - улучшение экологической обстановки в городе; - предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту в ветхом и специализированном жилищном фонде; - повышение эффективности работы предприятий и организаций любой формы собственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению; - улучшение качества среды обитания, создание благоприятные условия для трудовой деятельности и досуга населения города; - предупреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий. |
| #### Задачи муниципальной программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - проведение капитального ремонта многоквартирных домов (формирование фонда капитального ремонта общего имущества); - обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий по энергосбережению; - проведение поддерживающего ремонта ветхого жилого фонда; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования и инженерных сетей; - координация деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества дорог общего пользования; - повышение уровня безопасности дорожного движения; - повышение качества содержания зеленых насаждений города; - создание благоприятных условий для проживания в частном секторе; - увеличение протяженности линий уличного освещения; - обеспечение комплекса мер по благоустройству кладбищ; - повышение уровня экологической обстановки в городе; - обеспечение мероприятий по предупреждению банкротства муниципальных унитарных предприятий, восстановление платежеспособности и погашение кредиторской задолженности. |
| #### Срок реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| #### Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам её реализации | Всего по программе на 2023-2027 годы предусмотрено – 11 692 922,2 тыс. руб., в том числе: *местный бюджет: 2023 год – 950 920,1 тыс. руб.; 2024 год – 851 149,6 тыс. руб.; 2025 год – 349 974,7 тыс. руб.; 2026 год – 351 248,5 тыс. руб.; 2027 год – 350 468,5 тыс. руб. *областной бюджет: 2023 год – 1 857 758,1 тыс. руб.; 2024 год – 2 421 418,1 тыс. руб.; 2025 год – 1 341 673,2 тыс. руб.; 2026 год – 1 605 644,4 тыс. руб.; 2027 год – 1 572 968,5 тыс. руб. *средства юридических и физических лиц: 2023 год – 7 593,0 тыс. руб.; 2024 год – 7 655,6 тыс. руб.; 2025 год – 8 150,0 тыс. руб.; 2026 год – 8 150,0 тыс. руб.; 2027 год – 8 150,0 тыс. руб. |
| #### Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - переключение нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 на новую блочно-модульную в районе стадиона «Шахтер» мощностью 12,5 МВт.; - обеспечение оказания минимального перечня услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 года; - компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов); - выполнение мероприятий по актуализации схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; - установка пандусов; - повышение качества автомобильных дорог и поддержание объемов по ремонту автодорог на уровне 5 км в год – текущий ремонт автомобильных дорог, 35 тыс. м2 – ямочный ремонт автомобильных дорог; - ежегодное увеличение количества установленных дорожных знаков на 10%; - ежегодное увеличение объемов по валке аварийных деревьев на 10 %; - ежегодный ремонт 20 км автодорог в частном жилом секторе. Выполнение объемов работ по ремонту водопроводных сетей не менее 8 км в год; - 100 % охват территорий кладбищ санитарной уборкой; - увеличение протяженности линий уличного освещения на 10 %; - благоустройство территорий кладбищ на уровне одного кладбища в год; - вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров общего пользования; - отлов безнадзорных животных. |

- Характеристика текущего состояния объектов коммунальной инфраструктуры, жилищно-коммунального и дорожного комплекса, объектов благоустройства

  - Объекты коммунальной инфраструктуры

Одним из приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Длительное время деятельность коммунального комплекса города характеризуется сверхнормативными потерями и загрязнением окружающей среды. Основными причинами этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат на производство услуг. Несовершенство процедур тарифного регулирования в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций                                        в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт тепловых сетей и котельных практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 20 процентов произведенной тепловой энергии. В том числе потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 5-10 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной снижения качества теплоснабжения домов в зимний период.

Согласно разработанной схеме теплоснабжения в городе 260,2 км тепловых сетей (ООО «ТЭР»- 243,1 км, МУП «ГТХ» -17,09 км). Процент износа тепловых сетей составляет 49%. Ежегодно необходимо менять 10%  (26 км) от их общей протяженности.

Фактически ежегодно меняют по 9,5 км тепловых сетей.

В период с 2024 по 2027 годы планируется заменить около 29 км тепловых сетей (по 9,5 км  ежегодно).

Выполняемые мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов в городе ведут к снижению потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя, но этого недостаточно.

Отопление жилищного фонда и объектов социального назначения обеспечивают   53  котельных, в   том  числе на обслуживании:

ООО «ТЭР» – 25 шт.;

МУП «ГТХ»   – 25 шт.;

ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» – 1 шт.;

ООО «НИИуглеобогащения» – 1 шт.;

МУП «ГЭТ» – 1 шт.

Главным направлением в работе жилищно-коммунального хозяйства является реализация мероприятий по оптимизации работы котельных.

Так, в планах работы на 2024-2027 год запланировано выполнение проектных работ по переключению нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 на новую блочно-модульную в районе стадиона «Шахтер» мощностью 12,5 МВт.

Для обеспечения жителей качественным водоснабжением и снижения потерь  при транспортировке воды ежегодно меняется от 3,5 км до 10,5 км водопроводных сетей.

В настоящее время физический и моральный износ сооружений не позволяет производить очистку стоков в соответствии с санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнений, что влечет за собой наложение штрафных санкций и ухудшение экологической обстановки водных объектов.

Для поддержания в работоспособном состоянии коллекторов ежегодно  проводятся промывка и прочистка. Но данных мероприятий недостаточно для перекачивания сточных вод на очистные сооружения, для этого необходимо произвести замену  главных напорных коллекторов.

Кроме этого, при подключении к системе водоотведения  новых жилых домов фактическое поступление стоков на сооружения значительно возросло.

В целях обеспечения в полном объеме отведения стоков от новых жилых застроек и существующего жилого фонда, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районах города необходимо произвести  реконструкцию существующих очистных сооружений.

Капитальный ремонт многоквартирных домов (далее МКД) выполняется в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий и реализации Федерального закона от  21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В городе 1894 МКД. Управление  домами осуществляется:

| - МУП «СУ МКД» - ООО «УК «Жилищное хозяйство» - ООО «УК на Волынова» - ООО «УК Управдом» - ООО УК «Тырган» - ООО «УК Развитие» - ООО «Успех» - ООО «Согласие» - ООО «Прокопьевская городская управляющая компания» - ИП Хузина Т.И. - ТСЖ - непосредственное управление | - 468 МКД; - 343 МКД; - 70 МКД; - 243 МКД; - 4 МКД; - 30 МКД; - 11 МКД; - 1 МКД; - 20 МКД; - 3 МКД; - 27 МКД; - 674 МКД. |
| --- | --- |

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области выполняются работы по замене и ремонту крыш, инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, лифтов, ремонту фасадов и фундаментов. Капитальный ремонт многоквартирных домов выполняется в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондам.

Многоквартирные дома имеют общую площадь 2 958,11 тыс. м2, в том числе одно-, двухэтажные муниципальные жилые домов с печным отоплением. В муниципальном жилом фонде проживают 2 587 человек.

Жители, проживающие в одно-, двухэтажных муниципальных жилых домах с печным отоплением освобождены от начисления платы за содержание жилья. Данные затраты возмещаются за счет средств местного бюджета.

Износ данных жилых зданий составляет более 65%, в связи с чем восстановление и замена всех изношенных элементов экономически нецелесообразна.

В связи с медленными темпами реализации программы по сносу и переселению граждан из ветхого жилья возникает необходимость проведения охранных мероприятий и ремонтных работ поддерживающего характера, обеспечивающих безопасное проживание в них людей.

Протяженность водопроводных сетей в городе Прокопьевске составляет 983,9 км, из них  на обслуживании в АО «ПО Водоканал» находится 499,5 км. Внутриквартальные инженерные сети водопровода и канализации протяженностью 41,3 км обеспечивают водоснабжение ветхого жилого фонда и общежитий. Износ этих участков сетей достигает 80%.

Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения и канализации влечет за собой рост аварий и потери воды при транспортировке. Действующие тарифы на содержание и ремонт общего имущества не покрывает затраты на ремонт и содержание внутриквартальных сетей.

Существующие очистные сооружения  поселков Красный углекоп, Ясная поляна, Маганак, Зенковские уклоны с механической очисткой сточных вод введены в эксплуатацию в 1952-1958 годах.

В настоящее время физический и моральный износ сооружений не позволяет производить очистку стоков в соответствии с санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнений, что влечет за собой наложение штрафных санкций и ухудшение экологической обстановки водных объектов.

При подключении к системе водоотведения  поселков новых жилых домов фактическое поступление стоков на сооружения значительно возросло.

Затраты, связанные с работами и оказанием услуг в Доме ветеранов – 7 человек подлежат возмещению за счет средств местного бюджета.

  - Дорожный комплекс и объекты благоустройства

Благоустройство  -  это совокупность работ по содержанию и развитию дорог, территорий жилой застройки, внеквартальных территорий, объектов коммунального обслуживания населения, санитарной очистке территорий, улучшению экологической обстановки. Благоустройство осуществляется в целях приведения городских территорий в состояние, пригодное для нормального использования по назначению, созданию здоровых, удобных и культурных условий жизни населения.

Протяженность муниципальных внеквартальных дорог составляет 213,3 км. Состояние городских автодорог оставляет желать лучшего. Для поддержания муниципальных дорог в состоянии, отвечающем требованиям нормативных документов, необходимо увеличивать темпы их текущего ремонта. С увеличением объемов, качества ремонта и содержания автодорог как следствие увеличатся межремонтные сроки и сроки службы асфальтобетонного покрытия.

Неотъемлемой частью дорог являются 12 мостов и путепроводов постройки 50-60 годов.

Из 213,3 км внеквартальных дорог на текущий момент 6,4 км не имеют усовершенствованного дорожного покрытия, плюс развивающаяся жилая застройка – требуют строительства новых внутриквартальных проездов, выполнение благоустройства вновь возводимых объектов.

Городское зеленое хозяйство  занимает 6 071 га, в т.ч. 914 га парки, скверы и бульвары, 1 284,6 га  лесопосадки, 211 га лесопарки, 806 га озеленение улично-дорожной сети. С каждым годом увеличивается количество новых зеленых насаждений, что способствует повышению уровня экологической обстановки в городе. Ежегодно выполняется валка и омоложение полутора тысяч аварийных деревьев. Этого явно недостаточно. Требуется увеличение темпов валки аварийных деревьев в коммунальном и частном жилом секторе, увеличения объемов работ по санитарной рубке в городских лесах.

Частный жилой сектор города Прокопьевска насчитывает 34 тыс. домовладений, более 600 км дорог и 1200 км водопроводных сетей, которые не являются муниципальной собственностью и имеют сверхнормативный износ. Практически отсутствует уличное наружное освещение. В рамках мероприятий по созданию благоприятных условий для проживания в частном секторе ежегодно  ремонтируется порядка 300 км дорог (грейдирование и подсыпка), прокладывается взамен ветхих около 12 км водопроводных сетей.

В городе 7 муниципальных кладбищ. Практически все они имеют низкий уровень благоустройства (нет ограждений, внутриквартальных проездов, требуется улучшение санитарного состояния). Их содержание находится в ведении МУП "Прокопьевская специализированная служба по вопросам похоронного дела". За счет собственных средств предприятия  проводятся работы по отсыпке подъездных и внутриквартальных дорог горельником, санитарная уборка территорий кладбищ с вывозкой мусора. Доходы от коммерческой деятельности предприятия не обеспечивают данные затраты.

На территории города расположено 163,7 км линий уличного наружного освещения. Ведется строительство новых линий и модернизация существующих. Ежегодно в среднем строится 4 км новых линий.

Сбор твердых бытовых отходов на территории города производится на контейнерной основе. Ежегодно с территории города вывозится более 300 тыс. м3 твердых бытовых отходов.

Серьезная проблема – отлов безнадзорных животных. С 2021 года  финансирование по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев направляется Управлением ветеринарии Кузбасса.

Ещё одной проблемой является безопасность дорожного движения в части  обустройства дорог техническими средствами регулирования дорожного движения. В 2023 году для автодорог города разработан  Проект организации дорожного движения, в котором отражена схема расстановки существующих и проектируемых технических средств регулирования движения на автомобильных дорогах. Выполнение требований проекта требует колоссальных материальных затрат. В связи с этим разработан комплекс мероприятий повышения безопасности дорожного движения для поэтапного выполнения. В первую очередь - детские образовательные учреждения и места концентрации ДТП.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2024 - 2027 годы позволит компенсировать недополученные доходы от выполнения работ, оказания услуг в сфере ЖКХ организациям любой формы собственности и повысить эффективность работы предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ.

В результате проведения запланированных мероприятий обновляются основные фонды, что дает предприятиям значительный эффект и экономию средств для реализации новых проектов, а прокопчане  получают более качественные коммунальные услуги, улучшаются  условия и комфорт для проживания.

- Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» являются:

- Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие                               со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

- Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения, системы коммунальной инфраструктуры.

- Улучшение экологической обстановки в городе.

- Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию жилищно-коммунальных услуг организациями любой формы собственности.

- Осуществление государственной политики в области финансирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города за счет средств бюджетов всех уровней.

- Осуществление функций, сопровождающих процесс реализации вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности и жилищных отношений.

- Предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту в ветхом и специализированном жилищном фонде.

- Повышение эффективности работы предприятий и организаций всех форм собственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению.

- Восстановление исправности, устранение дефектов и повреждений конструктивных элементов автомобильных дорог, искусственных сооружений и обустройств, постоянно возникающих в процессе эксплуатации, включая появление дефектов и повреждений, вызванных аварийными ситуациями.

- Повышение безопасности дорожного движения.

- Улучшение качества среды обитания, создание благоприятных условий трудовой деятельности и досуга населения города.

Для достижения  целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем  строительства, реконструкции и капитального ремонта котельных                                        и тепловых сетей; строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения.

- Проведение капитального ремонта МКД, позволяющее улучшить состояние инженерной инфраструктуры жилых домов.

- Проведение поддерживающего ремонта ветхого жилого фонда, многоквартирных домов коммунального заселения, специализированного жилого фонда.

- Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования и инженерных сетей.

- Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет качественного выполнения работ по ремонту и содержанию городских автодорог, обустройству дорог техническими средствами регулирования дорожного движения.

- Обеспечение полного комплекса мер по благоустройству жилых кварталов путем выполнения ремонта дворовых территорий жилых домов и объектов социального назначения старой застройки и благоустройства вновь вводимых объектов, ремонта и реконструкции аллей и площадей.

- Повышение качества содержания зеленых насаждений города за счет увеличения количества удаленных аварийных деревьев, создания новых парков и скверов.

- Создание благоприятных условий проживания в частном секторе путем выполнения ремонтов ветхих водопроводных сетей, дорог и мостов, ликвидации утечек холодной воды, проведения противопаводковых мероприятий.

- Повышение уровня содержания городских кладбищ за счет проведения санитарной уборки территорий, удаления сухостойных и поваленных деревьев, отсыпке проездов.

- Увеличение протяженности линий уличного освещения путем строительства новых линий, ремонта и реконструкции уже существующих.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2023-2027 годы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  | Порядок определения (формула) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель – приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем строительства, реконструкции и капитального ремонта котельных и тепловых сетей; строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения; проведение капитального ремонта МКД, позволяющее улучшить состояние инженерной инфраструктуры жилых домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | Мероприятия направлены на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения» |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий на поддержку жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  | Мероприятие направлено на финансирование работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, % Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, чел. |  |  |  | Значение показателя рассчитывается исходя из количества аварий и инцидентов, в отношении объектов систем теплоснабжения, централизованных систем ГВС, ХВС и водоотведения Сумма численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуется мероприятие |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений " |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий на обеспечение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на модернизацию котельного оборудования; на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения» |  |  | Мероприятие направлено на финансирование объектов в части модернизацию котельного оборудования; на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения» | Количественный показатель по замене (текущему ремонту) аварийного участка самотечного коллектора, шт. |  |  |  | Количество участков аварийного самотечного коллеектора |
| 2. | Цель – повышение эффективности работы предприятий и организаций всех форм собственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача – своевременное доведение до РСО субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» |  |  | Подпрограмма позволит компенсировать недополученные доходы от выполнения работ, оказания услуг в сфере ЖКХ муниципальными унитарными предприятиями и организациями любой формы собственности, повысить эффективность работы предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах предприятий, возникающих в результате регулирования тарифов» |  |  | Мероприятие направлено на компенсацию потерь в доходах предприятий, возникающих в результате регулирования тарифов |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  | Мероприятие направлено на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по финансовому обеспечению /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 2.1.2 | Субвенции на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  | Мероприятие направлено на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по финансовому обеспечению /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 2.1.3. | Финансовое обеспечение мероприятий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам, достигшим 90-летнего возраста |  |  | Мероприятие направлено на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам, достигшим 90-летнего возраста | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по финансовому обеспечению /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 2.1.4. | Финансовое обеспечение мероприятий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  | Мероприятие направлено на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по финансовому обеспечению /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 2.1.5. | Мероприятие "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)" |  |  | Мероприятие направлено на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по финансовому обеспечению /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 2.1.6. | Мероприятие "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)" |  |  | Мероприятие направлено на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по финансовому обеспечению /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 3. | Цель - определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения, системы коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача – выполнение работ по актуализации схем водоснабжения, водоотведения; схемы теплоснабжения; системы коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» |  |  | Мероприятия программы направлены на повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры» |  |  | Мероприятия программы направлены на повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схем водоснабжения, водоотведения» |  |  | Выполнение мероприятий по актуализации схем водоснабжения, водоотведения | Количество актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, штук |  | Количество актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, штук |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения» |  |  | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоотведения, штук |  | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоотведения, штук |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа»» |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа» | Разработка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа», штук |  | Разработка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа», штук |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий направленных на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации уличного освещения» |  |  | «Финансовое обеспечение мероприятий направленных на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации уличного освещения» | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по финансовому обеспечению /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 4. | Цель – предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту в ветхом и специализированном жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача - проведение поддерживающего ремонта ветхого жилого фонда, многоквартирных домов коммунального заселения, специализированного жилого фонда; замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования и инженерных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Поддержка и ремонт жилого фонда» |  |  | Поддержка и ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа» |  |  | Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда» |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда | Доля исполнения работ по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда относительно /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 4.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде» |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде | Доля исполнения работ по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 4.1.3. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения» |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения | Доля исполнения работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 4.1.4. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей» |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей | Доля исполнения работ по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 4.1.5. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по созданию безбарьерной среды» |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию безбарьерной среды | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению мероприятий по созданию безбарьерной среды относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по финансовому обеспечению мероприятий по созданию безбарьерной среды /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа» |  |  | Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по созданию безбарьерной среды» |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию безбарьерной среды | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению мероприятий по созданию безбарьерной среды относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по финансовому обеспечению мероприятий по созданию безбарьерной среды /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 4.2.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту, содержанию специализированного жилого фонда и предоставлению жилищных услуг гражданам, достигшим 90-летнего возраста» |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту, содержанию специализированного жилого фонда и предоставлению жилищных услуг гражданам, достигшим 90-летнего возраста | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению мероприятий по ремонту, содержанию специализированного жилого фонда и предоставлению жилищных услуг гражданам, достигшим 90-летнего возраста относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по финансовому обеспечению мероприятий по ремонту, содержанию специализированного жилого фонда и предоставлению жилищных услуг гражданам, достигшим 90-летнего возраста относительно запланированных /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 5. | Цель - осуществление государственной политики в области финансирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города за счет средств бюджетов всех уровней; осуществление функций, сопровождающих процесс реализации вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности и жилищных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача – реализация функций главного распорядителя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, муниципального заказчика; муниципальный контроль в сфере ЖКХ, дорожной деятельности и благоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса» |  | Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, социальные выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплата налогов и сборов. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Координация деятельности развития учреждений жилищно-коммунального хозяйства» |  | Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, социальные выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплата налогов и сборов. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  | Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, социальные выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплата налогов и сборов. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» |  | Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, социальные выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплата налогов и сборов. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Цель – восстановление исправности, устранение дефектов и повреждений конструктивных элементов автомобильных дорог, искусственных сооружений и обустройств, постоянно возникающих в процессе эксплуатации, включая появление дефектов и повреждений, вызванных аварийными ситуациями; повышение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача – выполнение работ по ремонту и содержанию городских автодорог; обустройство дорог техническими средствами регулирования дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Содержание дорожно-мостового хозяйства» | Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию дорожно-мостового хозяйства» | Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог местного значения, км, на которых осуществляются работы по текущему содержанию | Фактическая Протяженность автомобильных дорог местного значения, км, на которых осуществляются работы по текущему содержанию |  |  |
| 6.2. | Основное мероприятие «Ремонт дорог» | Выполнение работ по текущему и ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог» | Выполнение работ по текущему и ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования |  |  |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения, тыс. кв. м | Фактическая площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения тыс. кв. м |  |  |
| 6.2.2. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» | Выполнение работ по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Прокопьевского городского округа, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Прокопьевского городского округа, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км |  |  |
| 6.2.3. | Мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения» | Выполнение работ по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Прокопьевского городского округа, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения, шт. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Прокопьевского городского округа, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км |  |  |
| 6.2.4. | Мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Выполнение работ по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Прокопьевского городского округа, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения, шт. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Прокопьевского городского округа, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения, шт. |  |  |
| 6.3. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Мероприятия подпрограммы направлены на повышение безопасности дорожного движения, ликвидацию мест концентрации ДТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  | Количественный показатель участков дорог, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством | Количество участков дорог, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством |  |  |
| 6.3.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения на мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения» | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  | Количественный показатель участков дорог, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством | Количество участков дорог, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством |  |  |
| 7. | Цель - улучшение качества среды обитания, создание благоприятных условий трудовой деятельности и досуга населения города. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача – ремонт дворовых территорий; содержание и ремонт аллей, площадей, стел, мемориалов; содержание зеленых насаждений; содержание и ремонт линий уличного освещения; строительство и реконструкция линий уличного освещения; проведение противопаводковых мероприятий; содержание и ремонт дорог и мостов частного сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства» |  |  | Мероприятия подпрограммы направлены на содержание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт дворовых и общественных территорий» |  |  | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по обустройству площадок для выгула собак» |  |  | Выполнение работ по обустройству площадок для выгула собак | Количественный показатель обустроенных площадок для выгула собак, штук |  | Количество обустроенных площадок для выгула собак, штук |  |  |
| 7.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дворовых территорий» |  |  | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий | Количественный показатель отремонтированных дворовых территорий, штук |  | Количество отремонтированных дворовых территорий, штук. |  |  |
| 7.2. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт аллей, площадей, стел, мемориалов» |  |  | Содержание и ремонт аллей, площадей, стел, мемориалов |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту аллей, площадей, стел, мемориалов» |  |  | Выполнение работ по содержанию и ремонту аллей, площадей, стел, мемориалов | Доля исполнения работ по содержанию и ремонту аллей, площадей, стел, мемориалов |  | Исполнение работ по содержанию и ремонту аллей, площадей, стел, мемориалов/ запланированные значения*100% |  |  |
| 7.2.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по инициативному бюджетированию» |  |  | Выполнение работ по ремонту общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Количественный показатель отремонтированных общественных территорий, штук |  | Количество отремонтированных общественных территорий, штук |  |  |
| 7.2.3. | Мероприятие «Обустройство общественных территорий (благоустройство сквера Трудовой доблести с установкой Стелы трудовой доблести в городе Прокопьевске)» |  |  | Выполнение работ по обустройству общественных территорий (благоустройство сквера Трудовой доблести с установкой Стелы трудовой доблести в городе Прокопьевске)» | Количественный показатель отремонтированных общественных территорий, штук |  | Количество отремонтированных общественных территорий, штук |  |  |
| 7.3. | Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» |  |  | Мероприятие направлено на содержание зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию зеленых насаждений» |  |  | Мероприятие направлено на содержание и ремонт линий уличного освещения | Доля исполнения работ по содержанию зеленых насаждений относительно запланированных значений, % |  | Исполнение работ по содержанию зеленых насаждений /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 7.4. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного освещения» |  |  | Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержание и ремонту линий уличного освещения» |  |  | Выполнение работ по содержанию и ремонту линий уличного освещения | Доля исполнения работ по содержанию зеленых насаждений относительно запланированных значений, % |  | Исполнение работ по содержанию зеленых насаждений /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 7.4.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции лини уличного освещения» |  |  | Выполнение работ по строительству и реконструкции лини уличного освещения | Количественный показатель построенных или реконструированных линий уличного освещения, км |  | Количество построенных или реконструированных линий уличного освещения, км |  |  |
| 7.5. | Основное мероприятие «Содержание и благоустройство частного жилого фонда» |  |  | Мероприятие направлено на содержание и благоустройство частного жилого фонда |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение противопаводковых мероприятий» |  |  | Выполнение работ по обеспечению противопаводковых мероприятий | Доля исполнения работ по обеспечению противопаводковых мероприятий относительно запланированных значений, % |  | Исполнение работ по обеспечению противопаводковых мероприятий /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 7.5.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог и мостов» |  |  | Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог и мостов | Доля исполнения работ по содержанию и ремонту дорог и мостов относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по содержанию и ремонту дорог и мостов /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 7.5.3. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту водопроводов» |  |  | Выполнение работ по ремонту водопроводов | Количественный показатель отремонтированных водопроводов, км |  | Количество отремонтированных водопроводов, км |  |  |
| 7.5.4. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу воды населению» |  |  | Выполнение работ по подвозу воды населению | Доля исполнения работ по подвозу воды населению относительно запланированных значений,% |  | Исполнение работ по подвозу воды населению /запланированные значения * 100 % |  |  |
| 7.5.5. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по вознаграждению председателей поселковых советов» |  |  | Вознаграждение председателей поселковых советов | Расходы на выплату вознаграждению председателей поселковых советов |  | Расходы на выплату вознаграждению председателей поселковых советов |  |  |
| 8. | Цель – улучшение экологической обстановки в городе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Задача - формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок; содержание и обустройство сибиреязвенного захоронения; отлов, вакцинация, содержание и утилизация безнадзорных животных; содержание мест захоронений и службы по вопросам похоронного дела. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма |  |  | Экология |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие «Повышение уровня экологической обстановки» |  |  | Мероприятие направлено на повышение уровня экологической обстановки |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по санитарному содержанию территорий» |  |  | Выполнение работ по санитарному содержанию территорий | Доля исполнения работ по повышению уровня экологической обстановки относительно запланированных значений,% |  |  | Исполнение работ по повышению уровня экологической обстановки /запланированные значения * 100 % |  |
| 8.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня экологической обстановки» |  |  | Выполнение работ по повышению уровня экологической обстановки | Доля исполнения работ по подвозу воды населению относительно запланированных значений,% |  |  | Исполнение работ по подвозу воды населению /запланированные значения * 100 % |  |
| 8.1.3. | Мероприятие «Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений» |  |  | Выполнение работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений | Доля исполнения работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений относительно запланированных значений,% |  |  | Исполнение работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений /запланированные значения * 100 % |  |
| 8.1.4. | Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Количественный показатель отловленных животных без владельцев |  |  | Количество отловленных животных без владельцев |  |
| 8.1.5. | Мероприятие «Финансовое обеспечение работ по содержанию мест захоронений и службы по вопросам похоронного дела» |  |  | Выполнение работ по содержанию мест захоронений и службы по вопросам похоронного дела | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений |  |  | Исполнение финансового обеспечения /запланированные значения * 100 % |  |
| 8.1.6. | Мероприятие «Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия)» |  |  | Выполнение работ по природоохранным мероприятиям, реализуемым муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия)» | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений |  |  | Исполнение финансового обеспечения /запланированные значения * 100 % |  |
| 9. | Цель – предупреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Задача –обеспечение мероприятий по предупреждению банкротства муниципальных унитарных предприятий, восстановление платежеспособности и погашение кредиторской задолженности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подпрограмма |  |  | Оказание финансовой помощи (санации) муниципальным унитарным предприятиям города Прокопьевска |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие «Предупреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий, восстановление платежеспособности и погашение неисполненных денежных обязательств» |  |  | Мероприятие направлено на предупреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению банкротства муниципальных унитарных предприятий, восстановление платежеспособности и погашение неисполненных денежных обязательств» |  |  | Обеспечение мероприятий по предупреждению банкротства муниципальных унитарных предприятий, восстановление платежеспособности и погашение неисполненных денежных обязательств | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений |  |  | Исполнение финансового обеспечения /запланированные значения * 100 % |  |

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска" | Всего | 2 816 271,21 | 3 280 223,24 | 1 699 797,90 | 1 965 042,90 | 1 931 587,00 |
|  |  | местный бюджет | 950 920,11 | 851 149,56 | 349 974,70 | 351 248,50 | 350 468,50 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: | 1 865 351,10 | 2 429 073,68 | 1 349 823,20 | 1 613 794,40 | 1 581 118,50 |
|  |  | областной бюджет | 1 857 758,10 | 2 421 418,06 | 1 341 673,20 | 1 605 644,40 | 1 572 968,50 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 7 593,00 | 7 655,62 | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 150,00 |
| 1. | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства" | Всего | 11 537,30 | 4 766,47 | 0 | 49 000,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 45 570,0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 11 537,30 | 4 766,47 | 0 | 3 430,0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие |  | 0 | 0 | 0 | 49 000,0 | 0 |
|  | «Создание условий для обеспечения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 0 | 0 | 0 | 49 000,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 45 570,0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3 430,0 | 0 |
| 1.1.1.1. | Строительство КНС, напорных и самотечных сетей для ликвидации ОС «Маганак | Всего | 0 | 0 | 0 | 49 000,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 45 570,0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3 430,0 | 0 |
| 1.1.1.2. | Разработка проектной документации | местный бюджет | 0 | 4 766,47 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие |  | 11 537,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений " |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Финансовое обеспечение мероприятий на модернизацию котельного оборудования; на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | местный бюджет | 11 526,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | Выполнение работ по замене (текущему ремонту) аварийного участка самотечного коллектора | местный бюджет | 11,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2. |  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма "Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" | Всего | 1 540 637,10 | 1 617 350,63 | 1 186 298,00 | 1 397 764,20 | 1 411 033,30 |
|  |  | областной бюджет | 1 534 931,30 | 1 614 865,00 | 1 186 298,00 | 1 397 764,20 | 1 411 033,30 |
|  |  | местный бюджет | 5 705,80 | 2 485,63 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Компенсация потерь в доходах предприятий, возникающих в результате регулирования тарифов" |  | 1 540 637,10 | 1 617 350,63 | 1 186 298,00 | 1 397 764,20 | 1 411 033,30 |
| 2.1.1. | Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | областной бюджет | 13 000,00 | 15 060,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Субвенции на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | областной бюджет | 1 521 931,30 | 1 599 805,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Финансовое обеспечение мероприятий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам, достигшим 90-летнего возраста | местный бюджет | 5 425,90 | 2 485,63 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Финансовое обеспечение мероприятий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения | местный бюджет | 279,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)" | областной бюджет | 0 | 0 | 146 416,30 | 172 516,10 | 174 153,80 |
| 2.1.6. | "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)" | областной бюджет | 0 | 0 | 1 039 881,70 | 1 225 248,10 | 1 236 879,50 |
| 3. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" | Всего | 1 177,00 | 21 188,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 177,00 | 21 188,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры |  | 1 177,00 | 21 188,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3.1.1. | Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схем водоснабжения, водоотведения | местный бюджет | 0 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.2. | Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения | местный бюджет | 578,00 | 588,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3.1.3. | Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа» | местный бюджет | 599,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.4. | Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации уличного освещения | местный бюджет | 0 | 19 000,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| 4. | Подпрограмма "Поддержка и ремонт жилого фонда" | Всего | 32 515,90 | 34 429,91 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 32 515,90 | 34 429,91 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие |  | 25 416,70 | 30 213,30 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | «Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда | местный бюджет | 10 621,90 | 11 299,80 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4.1.2. | Финансовое обеспечение мероприятий по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде | местный бюджет | 6 288,20 | 7 250,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4.1.3. | Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения | местный бюджет | 2 919,50 | 3 303,50 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей | местный бюджет | 5 587,10 | 8 360,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4.1.5. | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию безбарьерной среды | местный бюджет | 0 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие |  | 7 099,20 | 4 216,61 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа» |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию безбарьерной среды | местный бюджет | 6 286,90 | 1 246,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту, содержанию специализированного жилого фонда и предоставлению жилищных услуг гражданам, достигшим 90-летнего возраста | местный бюджет | 812,30 | 2 970,61 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса» | Всего | 33 829,80 | 38 706,42 | 45 341,40 | 45 341,40 | 45 341,40 |
|  |  | местный бюджет | 33 829,80 | 38 706,42 | 45 341,40 | 45 341,40 | 45 341,40 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Координация деятельности развития учреждений жилищно-коммунального хозяйства» |  | 33 829,80 | 38 706,42 | 45 341,40 | 45 341,40 | 45 341,40 |
| 5.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | местный бюджет | 6 412,10 | 9 325,52 | 8 719,60 | 8 719,60 | 8 719,60 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» | местный бюджет | 27 417,70 | 29 380,90 | 36 621,80 | 36 621,80 | 36 621,80 |
| 6. |  | Всего | 908 514,91 | 756 758,73 | 357 456,50 | 364 510,30 | 364 510,30 |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | областной бюджет | 290 000,00 | 246 831,20 | 153 440,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 615 641,01 | 506 170,85 | 200 816,50 | 201 310,30 | 201 310,30 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 2 873,90 | 3 756,68 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие «Содержание дорожно-мостового хозяйства» |  | 237 403,30 | 303 463,80 | 67 761,30 | 67 761,30 | 67 761,30 |
| 6.1.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию дорожно-мостового хозяйства | местный бюджет | 235 305,40 | 300 532,12 | 65 161,30 | 65 161,30 | 65 161,30 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 2 097,90 | 2 931,68 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 6.2. | Основное мероприятие | местный бюджет | 339 688,60 | 172 127,73 | 118 181,20 | 118 675,00 | 118 675,00 |
|  | "Ремонт дорог" | областной бюджет | 280 000,00 | 246 831,20 | 153 440,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог | местный бюджет | 318 613,30 | 153 549,03 | 106 632,00 | 106 632,00 | 106 632,00 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2. | Мероприятие «проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» | областной бюджет | 280 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 21 075,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.1. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги от ул. Прокопьевской до ул. Главная, 135 | областной бюджет | 209 603,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 15 776,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги от ул. Главная, 135 до поворота на ул. 2-ая Верхняя | областной бюджет | 70 396,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 5 298,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | областной бюджет | 0 | 246 831,20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 18 578,70 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.1. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги – заезд через поселок «Ясная поляна» – ул. Кучина, ул. Мурманская, ул. Образцовая, ул. Отечественная | областной бюджет | 0 | 90 225,98 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 6 791,20 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.2. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги – внеквартальный проезд между микрорайонами 8-10 от проспекта Строителей до ул. Есенина | областной бюджет | 0 | 23 207,21 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 1 746,78 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.3. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги проспект Ленина (участки вдоль домов №№ 1-8, №№ 30-49) | областной бюджет | 0 | 31 566,93 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 2 376,01 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.4. | Текущий ремонт автомобильной дороги - от ул. Прокопьевская до поворота в аэропорт | областной бюджет | 0 | 15 969,28 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 1 201,99 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.5. | Текущий ремонт автомобильной дороги - ул. Институтская от ул. Шишкина до ул. Яворского, включая перекресток ул. Институтская – ул. Ноградская (с переносом остановки на ул. Серова); пр. Гагарина от ул. Ноградская до пр. Ленина | областной бюджет | 0 | 75 861,92 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 5 710,04 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.6. | Выполнение работ по установке пешеходных ограждений на пересечении ул. Обручева – пр-т Строителей | областной бюджет | 0 | 1 366,25 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 102,83 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.7. | Выполнение работ по установке светофоров на пересечении ул. Институтская – ул. Обручева | областной бюджет | 0 | 3 082,82 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 232,04 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.8. | Выполнение работ по установке светофоров на пересечении ул. 40 лет Октября – ул. Транспортная | областной бюджет | 0 | 2 970,92 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 223,62 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.9. | Установка пешеходных ограждений на пересечении ул. Обручева - пр-т Ленина | областной бюджет | 0 | 1 316,53 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 99,09 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.10. | Установка дополнительных секций светофоров ул. Серова | областной бюджет | 0 | 198,89 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 14,97 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.11. | Нанесение долговечной разметки ул. Серова | областной бюджет | 0 | 651,71 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 49,05 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3.12. | Установка пешеходных ограждений на пересечении пр-та Ленина - пр-та Гагарина | областной бюджет | 0 | 412,76 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 31,07 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.4. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | областной бюджет | 0 | 0 | 153 440,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 11 549,20 | 12 043,00 | 12 043,00 |
| 6.2.4.1. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги – заезд через поселок «Северный Маганак» | областной бюджет | 0 | 0 | 57 580,19 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 4 333,98 | 0 | 0 |
| 6.2.4.2. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги – заезд со стороны г. Киселевска от ул. Транспортная до поворота на ул. Новая | областной бюджет | 0 | 0 | 34 827,86 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 2 621,44 | 0 | 0 |
| 6.2.4.3. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги – ул. Обручева от ул. Институтской до проспекта Строителей | областной бюджет | 0 | 0 | 45 366,87 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 3 414,70 | 0 | 0 |
| 6.2.4.4. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги внеквартальный проезд в 6 микрорайоне от местного проезда по пр-ту Строителей до ул. Есенина (спуск БТИ) | областной бюджет | 0 | 0 | 15 665,08 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 1 179,08 | 0 | 0 |
| 6.2.4.5. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги ул. Гайдара, вокруг 3 микрорайона | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 92 643,94 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 6 973,20 | 0 |
| 6.2.4.6. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги пр-т Строителей (местный проезд) от ул. Гайдара до проезда между микрорайонами 8-10 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 48 568,10 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3 655,66 | 0 |
| 6.2.4.7. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги внутриквартальный проезд в 10 микрорайоне от Дома Ветеранов до пр-та Строителей (мимо Алпи) | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 18 787,96 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 414,14 | 0 |
| 6.2.4.8. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги от ул. Зои Космодемьянской до ул. Правды | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 126,64 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 955,76 |
| 6.2.4.9. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Проектная | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 873,36 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 087,24 |
| 6.3. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | местный бюджет | 40 647,01 | 33 511,00 | 17 474,00 | 17 474,00 | 17 474,00 |
|  |  | областной бюджет | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 776,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6.3.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | местный бюджет | 39 894,31 | 33 511,00 | 17 474,00 | 17 474,00 | 17 474,00 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 776,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6.3.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения на мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения» | областной бюджет | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 752,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2.1. | Ремонт тротуаров, обустройство пешеходного перехода ул. Планерная школа №70 | областной бюджет | 2 148,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 161,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2.2. | Ремонт тротуаров ул. 10 микрорайон школа №45 | областной бюджет | 680,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 51,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2.3. | Обустройство перекрестка светофорами пересечение ул. О. Дундича - ул. Шишкина (ГПТУ №16) | областной бюджет | 2 533,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 190,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2.4. | Ремонт тротуаров ул. Дружбы школа №69 | областной бюджет | 293,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 22,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2.5. | Обустройство перекрестка светофорами пересечение ул. Серова и пер. Заводской | областной бюджет | 1 941,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 146,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2.6. | Установка светофора вызывного действия ул. Серова, 15а | областной бюджет | 1 062,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2.7. | Установка светофора вызывного действия пр. Шахтеров, 63 | областной бюджет | 998,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 75,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2.8. | Установка светофора Т7 и ограждения ул. Черных школа №28 | областной бюджет | 341,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 25,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | Всего | 179 052,00 | 721 312,26 | 72 026,80 | 72 026,80 | 72 026,80 |
|  |  | областной бюджет | 2 905,20 | 502 768,25 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 171 890,00 | 215 575,00 | 68 176,80 | 68 176,80 | 68 176,80 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 4 256,80 | 2 969,01 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие |  | 2 265,10 | 2 000,20 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
|  | «Содержание и ремонт дворовых и общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по обустройству площадок для выгула собак | местный бюджет | 1 094,30 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2. | Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дворовых территорий | местный бюджет | 0 | 900,20 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 1 170,80 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,0 |
| 7.2. | Основное мероприятие |  | 38 583,20 | 585 737,24 | 23 230,00 | 23 230,00 | 23 230,00 |
|  | «Содержание и ремонт аллей, площадей, стел, мемориалов» |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту аллей, площадей, стел, мемориалов | местный бюджет | 31 504,10 | 40 401,65 | 19 730,00 | 19 730,00 | 19 730,00 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 587,30 | 787,83 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7.2.2. | Финансовое обеспечение мероприятий по инициативному бюджетированию | областной бюджет | 2 905,20 | 2 768,25 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 3 183,70 | 3 591,53 | 2 650,00 | 2 650 | 2 650 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 402,90 | 553,57 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 7.2.3. | Мероприятие «Обустройство общественных территорий (благоустройство сквера Трудовой доблести с установкой Стелы трудовой доблести в городе Прокопьевске)» | областной бюджет | 0 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 37 634,41 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» |  | 23 086,20 | 29 758,26 | 15 508,00 | 15 508,00 | 15 508,00 |
| 7.3.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию зеленых насаждений | местный бюджет | 23 086,20 | 29 758,26 | 15 508,00 | 15 508,00 | 15 508,00 |
| 7.4. | Основное мероприятие |  | 94 258,50 | 77 049,69 | 19 990,00 | 19 990,00 | 19 990,00 |
|  | «Содержание и ремонт линий уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по содержание и ремонту линий уличного освещения | местный бюджет | 60 191,00 | 43 721,59 | 19 190,00 | 19 190,00 | 19 190,00 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 466,10 | 439,11 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7.4.2. | Финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции линий уличного освещения | местный бюджет | 33 251,40 | 32 800,44 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 350,00 | 88,55 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7.5. | Основное мероприятие «Содержание и благоустройство частного жилого фонда» |  | 20 859,00 | 26 766,87 | 10 748,80 | 10 748,80 | 10 748,80 |
| 7.5.1. | Финансовое обеспечение противопаводковых мероприятий | местный бюджет | 1 400,00 | 1 557,59 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 7.5.2. | Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог и мостов | местный бюджет | 11 090,70 | 14 150,54 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 |
| 7.5.3. | Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту водопроводов | местный бюджет | 6 209,10 | 10 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 1 279,70 | 99,95 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7.5.4. | Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу воды населению | местный бюджет | 500,00 | 599,99 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 7.5.5. | Финансовое обеспечение мероприятий по вознаграждению председателей поселковых советов | местный бюджет | 379,50 | 358,8 | 358,80 | 358,80 | 358,80 |
| 8. | Подпрограмма «Экология» | Всего | 55 475,90 | 85 710,83 | 14 675,20 | 15 050,20 | 14 675,20 |
|  |  | областной бюджет | 29 921,60 | 56 953,61 | 1 935,20 | 2 310,20 | 1 935,20 |
|  |  | местный бюджет | 25 092,10 | 27 827,29 | 11 640,00 | 11 640,00 | 11 640,00 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 462,2 | 929,93 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 8.1. | Основное мероприятие |  | 55 475,90 | 85 710,83 | 14 675,20 | 15 050,20 | 14 675,20 |
|  | «Повышение уровня экологической обстановки» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по санитарному содержанию территорий | местный бюджет | 19 300,30 | 20 291,76 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 462,2 | 929,93 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 8.1.2. | Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня экологической обстановки | местный бюджет | 656,1 | 1 469,08 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 8.1.3. | Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений | областной бюджет | 155,2 | 900,00 | 0 | 375,00 | 0 |
| 8.1.4. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | областной бюджет | 8 458,10 | 16 240,90 | 1 935,20 | 1 935,20 | 1 935,20 |
| 8.1.5. | Финансовое обеспечение работ по содержанию мест захоронений и службы по вопросам похоронного дела | местный бюджет | 3 531,90 | 3 069,79 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| 8.1.6. | Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия) | областной бюджет | 21 308,30 | 39 812,71 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1 603,80 | 2 996,66 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.6.1. | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха от котельной МУП «Городское тепловое хозяйство» (котельная №53) (КУМИ – МБУ «КАиГ») | областной бюджет | 0 | 17 111,69 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 1 287,98 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.6.2. | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха от котельной МУП «Городское тепловое хозяйство» (котельная №50) (КУМИ – МБУ «КАиГ») | областной бюджет | 0 | 17 762,38 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 1 336 ,95 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.6.3. | Ликвидация места несанкционированного размещения отходов, район Северный Маганак, ул. Оренбургская, за гаражным массивом | областной бюджет | 0 | 2 354,97 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 177,26 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.6.4. | Ликвидация места несанкционированного размещения отходов, район Ясная Поляна, вблизи ул. Проектная, 14 | областной бюджет | 0 | 2 583,67 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 194,47 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Подпрограмма "Оказание финансовой помощи (санации) муниципальным унитарным предприятиям города Прокопьевска" | Всего | 53 531,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 53 531,20 |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие |  | 53 531,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Предупреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий, восстановление платежеспособности и погашение неисполненных денежных обязательств» |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению банкротства муниципальных унитарных предприятий, восстановление платежеспособности и погашение неисполненных денежных обязательств | местный бюджет | 53 531,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей муниципальной программы

"Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска"

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятия «Создание условий для обеспечения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | % Чел. |  |  |  | -5,82 1445 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на модернизацию котельного оборудования; на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения» | Количественный показатель по замене (текущему ремонту) аварийного участка самотечного коллектора | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах предприятий, возникающих в результате регулирования тарифов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | «Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)» | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.1.2. | Субвенции на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.1.3. | Финансовое обеспечение мероприятий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам, достигшим 90-летнего возраста | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.1.4. | Финансовое обеспечение мероприятий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% | % | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.5. | "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)" | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% | % |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.6. | "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)" | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% | % |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схем водоснабжения, водоотведения» | Количество актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, штук | Шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения» | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоотведения, штук | Шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.3. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа»» | Разработка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа», штук | Шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.4. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий направленных на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации уличного освещения» | Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,% | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Подпрограмма «Поддержка и ремонт жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда» | Доля исполнения работ по обеспечению минимального перечня услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества, % | % |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде» | Доля исполнения работ по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде относительно запланированных значений,% | % |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.3. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения» | Доля исполнения работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения относительно запланированных значений,% | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.1.4. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей» | Доля исполнения работ по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей относительно запланированных значений,% | % |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.5 | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию безбарьерной среды | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений | % |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию безбарьерной среды | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.2. | Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту, содержанию специализированного жилого фонда и предоставлению жилищных услуг гражданам, достигшим 90-летнего возраста | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений | % |  | 100 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Координация деятельности развития учреждений жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства»» | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие «Содержание дорожно-мостового хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию дорожно-мостового хозяйства» | Протяженность автомобильных дорог местного значения, км, на которых осуществляются работы по текущему содержанию | км |  | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 |
| 6.2. | Основное мероприятие «Ремонт дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог» | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения | тыс.м2 |  | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 6.2.2. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Прокопьевского городского округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики | Км | 10,5 |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Прокопьевского городского округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения | Км Шт. |  | 8,35 5 |  |  |  |
| 6.2.4. | Мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» софинансирование из средств областного бюджета | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Прокопьевского городского округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения | Км Шт. |  |  | 5,2 4 | 6,1 3 | 5,6 2 |
| 6.3. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Количественный показатель участков дорог, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством | Шт. |  |  | 5 | 5 | 5 |
| 6.3.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения на мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения» | Количественный показатель участков дорог, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством | Шт. | 8 |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по обустройству площадок для выгула собак» | Количественный показатель обустроенных площадок для выгула собак | Шт. |  | 1 |  |  |  |
| 7.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дворовых территорий» | Количественный показатель обустроенных дворовых территорий | Шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.2. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт аллей, площадей, стел, мемориалов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту аллей, площадей, стел, мемориалов» | Доля исполнения работ по содержанию и ремонту аллей, площадей, стел, мемориалов | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по инициативному бюджетированию» | Количественный показатель отремонтированных общественных территорий, штук | Шт. |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7.2.3. | Мероприятие «Обустройство общественных территорий (благоустройство сквера Трудовой доблести с установкой Стелы трудовой доблести в городе Прокопьевске)» | Количественный показатель отремонтированных общественных территорий, штук | Шт. |  | 1 |  |  |  |
| 7.3. | Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию зеленых насаждений» | Доля исполнения работ по содержанию зеленых насаждений относительно запланированных значений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержание и ремонту линий уличного освещения» | Доля исполнения работ по содержанию линий уличного освещения относительно запланированных значений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции лини уличного освещения» | Количественный показатель построенных или реконструированных линий уличного освещения, | км |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7.5. | Основное мероприятие «Содержание и благоустройство частного жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение противопаводковых мероприятий» | Доля исполнения работ по обеспечению противопаводковых мероприятий относительно запланированных значений, % | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.5.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог и мостов» | Доля исполнения работ по содержанию и ремонту дорог и мостов относительно запланированных значений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.5.3. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту водопроводов» | Количественный показатель отремонтированных водопроводов | км |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7.5.4. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу воды населению» | Доля исполнения работ по подвозу воды населению относительно запланированных значений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.5.5. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по вознаграждению председателей поселковых советов» | Расходы на выплату вознаграждению председателей поселковых советов | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Подпрограмма «Экология» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие «Повышение уровня экологической обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по санитарному содержанию территорий» | Доля исполнения работ по санитарному содержанию территорий относительно запланированных значений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня экологической обстановки» | Доля исполнения работ по подвозу воды населению относительно запланированных значений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.3. | Мероприятие «Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений» | Доля исполнения работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений относительно запланированных значений | % |  | 100 |  | 100 |  |
| 8.1.4. | Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Количественный показатель отловленных животных без владельцев | шт. |  | 1 175 | 140 | 140 | 140 |
| 8.1.5. | Мероприятие «Финансовое обеспечение работ по содержанию мест захоронений и службы по вопросам похоронного дела» | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.6. | Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия) | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений | % |  | 100 |  |  |  |
| 9. | Подпрограмма «Оказание финансовой помощи (санации) муниципальным унитарным предприятиям города Прокопьевска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие «Предупреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий, восстановление платежеспособности и погашение неисполненных денежных обязательств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению банкротства муниципальных унитарных предприятий, восстановление платежеспособности и погашение неисполненных денежных обязательств | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений | % | 100 |  |  |  |  |

- Методика оценки эффективности муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска»

Оценка эффективности муниципальной  программы проводится не реже чем один раз в год.

Определяется степенью достижения цели и решения  задач, степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективностью использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы  (Пдц) осуществляется в соответствии со следующей формулой:

Пдц = Ф1/П1+Ф2/П2+…+Фк/Пк,  где:

Пдц – показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

к – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф – фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за  рассматриваемый период;

П – плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за рассматриваемый период.

Оценка выполнения запланированного уровня затрат (Зуз) рассчитывается согласно формуле:

Зуз = Фз/Пз,  где:

Зуз – показатель степени выполнения запланированного уровня затрат;

Фз -  фактический объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде;

Пз – планируемый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эбс) рассчитывается по формуле:

Эбс = Пдц/Зуз,  где:

Эбс – показатель эффективности использования бюджетных средств                  в рассматриваемом периоде;

Пдц - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Зуз -  показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Оценка эффективности муниципальной программы:

высокая эффективность  – при показателе 0,75 < Эбс  < 1,0;

удовлетворительная эффективность  – при показателе 0,6< Эбс <0,75;

низкая эффективность  – при Эбс < 0,6.

- Управление муниципальной программой и контроль за ходом                            ее реализации

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы.

Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава города Прокопьевска.

Директор муниципальной программы ежегодно, в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономического развития и инвестиций администрации города Прокопьевска отчет  о реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденными формами.

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ, благоустройству

и дорожному комплексу                                                               И.И. Пономарев