КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОКОПЬЕВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПРОКОПЬЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25.09.2019г.                                                                                        № 149-п

О        внесении          изменений

в  муниципальную    программу

Прокопьевского       городского

округа              «Формирование

современной              городской

среды    города  Прокопьевска»

на 2018-2022 гг., утвержденную

постановлением администрации

города                  Прокопьевска

от 27.12.2017 № 273-п

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»:

- Внести изменения в муниципальную программу Прокопьевского городского округа «Формирование современной городской среды города Прокопьевска» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Прокопьевска от 14.12.2017 № 273-п (в редакции постановлений администрации г. Прокопьевска от 27.04.2018 №52-п, от 27.12.2018 № 198-п, от 18.02.2019 № 21-п, от 04.04.2019 №60-п)  следующего содержания:

1.1. В наименовании постановления и по всему его тексту постановления вместо  «2018-2022» читать «2018-2024».;

1.2. «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению№1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4.Раздел 4. «Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 5. «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.6. Раздел 7 «Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой и общественной территории» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7. Раздел 8. «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 2018-2024годы, исходя из минимального перечня» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.8. Раздел 9. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.9. Дополнить разделом 10. «Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы»   согласно приложению  №8 к настоящему постановлению.

1.10. Дополнить разделом 11. «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет собственных средств.»  согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

## 1.11. Дополнить разделом 12. «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании

правил благоустройства» согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2. Пресс-секретарю главы города Прокопьевска (И.А. Ахмедова) опубликовать настоящее постановление в газете «Шахтерская правда», начальнику отдела информационных технологий администрации города Прокопьевска  (И.В. Митина) разместить настоящее постановление в регистре муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области и на официальном сайте администрации города Прокопьевска в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Прокопьевска  по ЖКХ  Т.В.Давыдову.

Глава

города Прокопьевска                                                                               А.Б. Мамаев

## Приложение №1

## к постановлению администрации

## города Прокопьевска

## «25 »  09   2019 г. № 149-п

Паспорт

муниципальной программы Прокопьевского городского округа

«Формирование современной городской среды города Прокопьевска»

на 2018-2024 годы

| Директор муниципальной программы | Заместитель главы города Прокопьевска по жилищно-коммунальному хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник Управления жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска |
| Участники муниципальной программы | Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Прокопьевского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Прокопьевского городского округа с учетом приоритетов территориального развития; - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Прокопьевского городского округа; - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий Прокопьевского городского округа в соответствии с едиными требованиями. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков, скверов); - площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков, скверов); - доля площади обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) в общей площади территорий Прокопьевского городского округа. |
| Срок реализации Муниципальной программы | 2018 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего 237 686,88 тыс. руб., в том числе: - 86 340,7 тыс. руб., средства местного бюджета; - 116 981,48 тыс. руб., средства федерального бюджета; - 31 457,68 тыс. руб., средства областного бюджета; - 2 907,02 тыс. руб., средства юридических и физических лиц. 2018 год – 58 253,29 тыс. руб., в том числе: - 8 879,9 тыс. руб., средства местного бюджета; - 30 023,98 тыс. руб., средства федерального бюджета; - 16 442,38 тыс. руб., средства областного бюджета; - 2 907,02 тыс. руб., средства юридических и физических лиц. 2019 год – 99 607,7 тыс. руб., в том числе: - 9 960,8 тыс. руб., средства местного бюджета; - 86 957,5тыс. руб., средства федерального бюджета; - 2 689,4 тыс. руб., средства областного бюджета; 2020 год – 25 825,9 тыс. руб. - 13 500,0 тыс.руб., средства местного бюджета; - 12 325,9 тыс. руб., средства областного бюджета; 2021 год – 13 500,0 тыс. руб. - средства местного бюджета; 2022 год – 13 500,0 тыс. руб. - средства местного бюджета; 2023 год – 13 500,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 2024 год – 13 500,0 тыс. руб. – средства местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - единое управление комплексным благоустройством жилищного фонда на территории Прокопьевского городского округа, создание условий для работы и отдыха жителей города, улучшение состояния территорий Прокопьевского городского округа; - увеличение благоустроенных дворовых территорий на 115 ед.; - доля благоустроенных дворовых территорий составит 73,3 %, (общее количество МКД, в которых необходимо проводить работы по благоустройству территории составляет 487 МКД); - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на 7 ед.; - увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования на 600,0 тыс. м2; - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составит – 100%; - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 20%. |

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ                                                                                          Т.В. Давыдова

## Приложение № 2

## к постановлению администрации

## города Прокопьевска

## « 25» 09 2019 г. № 149-п

1. Характеристика текущего состояния

сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей

и формулировкой основных проблем.

Благоустройство -  это совокупность работ по содержанию и развитию дорог, территорий жилой застройки, вне квартальных территорий, объектов коммунального обслуживания населения, санитарной очистке территорий, улучшению экологической обстановки.

Благоустройство осуществляется в целях приведения городских территорий в состояние, пригодное для нормального использования по назначению, созданию здоровых, удобных и культурных условий жизни населения.

В городе Прокопьевске 765 благоустроенных дворовых территорий, площадь которых составляет 650,3 тыс. кв. м.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 63,7 %.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города, проживающего в многоквартирных домах, составляет 63,2%.

Количество общественных территорий (парки, скверы и т.д.) 25 ед., их площадь составляет 2 740,0 тыс. м2.

Доля площади обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) в общей площади общественных территорий города составляет 78,1%.

Объем финансового участия граждан (собственников помещений в соответствующих домах) в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе за период  2017 года составил  1 132,4 тыс. руб.

В городе Прокопьевске сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

Уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории города проводятся массовые субботники, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к своим домам, предприятиям и организациям, территорий общего пользования.

Ежемесячно в таких субботниках принимает участие более  16,0 тыс. человек.

Ежегодно в рамках взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления проводятся смотры-конкурсы, в том числе с номинацией на «Лучший двор», «Лучший подъезд», участвуя в котором граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов.

В 2017 году в ходе реализации муниципальной программы на ремонт дворовых территорий жителями 	 7-ми многоквартирных домов, помимо финансового участия (в размере 5% от стоимости работ), собственными силами произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев.

Справочно: в целях реализации настоящей программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам

При проектировании благоустройства и реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов обязательно проводить межевание земельного участка для определения границ благоустройства. Отсутствие межевания земельного участка, на котором расположен МКД, лишает собственников возможности принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды».

Муниципальное образование «Прокопьевский городской округ» в праве исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего городского округа, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование «Прокопьевский городской округ» в праве исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков на территории Прокопьевского городского округа, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Кемеровской области включают:

а) Проведение межевых работ (заключение договора, постановка на кадастровый учет);

б) Заключение договора аренды (оценка участка для проведения торгов и т.д.).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

Благоустройство дворовых территорий  включает в себя два перечня работ: минимальный и дополнительный.

Минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн.

- ремонт автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- ремонт отмостки;

- ремонт твердых покрытий аллей

Дополнительный перечень работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

-установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;

- ремонт пешеходных мостиков;

- ремонт покрытий площадок для отдыха;

-ремонт лестничных маршей;

-ремонт покрытий детских и спортивных площадок.

Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее – заинтересованные лица), подлежащей благоустройству участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории следующим образом:

- в рамках минимального перечня работ софинансирование заинтересованными лицами 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.

Для оборудования детских и (или) спортивных площадок и установки дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм – обязательное софинансирование заинтересованными лицами 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней является обязательным.

Формы трудового участия:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка дворовой территории к началу работ  (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье, предоставление техники, материалов и т.д.)

Средняя стоимость 1м2 работ по благоустройству дворовой территории, входящих в минимальный и дополнительный перечни:

- детская площадка с покрытием из резиновой крошки – 1518,7 руб./м2;

- детская площадка с покрытием из песка – 730,0 руб./м2;

- пешеходная дорожка        –   870,0 руб./м2;

- парковка автотранспорта – 1540,0 руб./м2;

- внутридворовые проезды – 950,0 руб./м2;

- отмостка – 640,0 руб./м2.

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на лицевой счет 04393014920 с кодом дохода для учета средств заинтересованных лиц – 93720704050040009180 – прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы), открытый Управлением жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска (уполномоченный орган) в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области.

Уполномоченный орган осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на официальном сайте администрации города Прокопьевска и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

Денежные средства должны быть перечислены заинтересованными лицами до 15 июля года производства работ.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования:

не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ                                                                                             Т.В. Давыдова

## Приложение № 3

## к постановлению администрации

## города Прокопьевска

## «25» 09 2019 г. № 149-п

## 4. Объем средств, необходимых на реализацию

## муниципальной программы

за счет всех источников финансирования на 2018 – 2024 годы

| Источник финансирования | Планируемый объем средств, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Благоустройство дворовых территорий | Благоустройство общественных территорий |
| Общий объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | 237 686,88 | 218 022,74 | 19 664,14 |
| 2018 год | 58 253,29 | 55 189,14 | 3 064,15 |
| 2019 год | 99 607,7 | 86 107,7 | 13 500,00 |
| 2020 год | 25 825,9 | 24 725,9 | 1 100,00 |
| 2021 год | 13 500,00 | 13 000,00 | 500,00 |
| 2022 год | 13 500,00 | 13 000,00 | 500,00 |
| 2023 год | 13 500,00 | 13 000,00 | 500,00 |
| 2024 год | 13 500,00 | 13 000,00 | 500,00 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| средства местного бюджета в том числе по годам реализации: | 86 340,7 | 81 999,08 | 4 341,62 |
| 2018 год | 8 879,9 | 8 388,28 | 491,62 |
| 2019 год | 9 960,8 | 8 610,8 | 1 350,0 |
| 2020 год | 13 500,0 | 13 000,0 | 500,0 |
| 2021 год | 13 500,0 | 13 000,0 | 500,0 |
| 2022 год | 13 500,0 | 13 000,0 | 500,0 |
| 2023 год | 13 500,0 | 13 000,0 | 500,0 |
| 2024 год | 13 500,0 | 13 000,0 | 500,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: |  |  |  |
| средства федерального бюджета, в том числе по годам реализации: | 116 981,48 | 103 533,76 | 13 447,72 |
| 2018 год | 30 023,98 | 28 361,76 | 1 662,22 |
| 2019 год | 86 957,5 | 75172,0 | 11 785,5 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета, в том числе по годам реализации: | 31 457,68 | 29 582,88 | 1 874,8 |
| 2018 год | 16 442,38 | 15 532,08 | 910,3 |
| 2019 год | 2 689,4 | 2 324,9 | 364,5 |
| 2020 год | 12 325,9 | 11 725,9 | 600,0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц, в том числе по годам реализации: | 2 907,02 | 2 907,02 | 0,00 |
| 2018 год | 2 907,02 | 2 907,02 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ                                                                                                 Т.В. Давыдова

## Приложение № 4

## к постановлению администрации

## города Прокопьевска

## «25» 09 2019 г. № 149-п

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

(по годам реализации муниципальной  программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 38 | 50 | 51 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 67,5 | 71,4 | 75,3 | 77,2 | 79,2 | 81,1 | 83,1 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения) | % | 48,6 | 51,3 | 53,9 | 55,2 | 56,5 | 57,8 | 59,1 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс.м2 | 2260,0 | 2380,0 | 2500,0 | 2620,0 | 2740,0 | 2740,0 | 2740,0 |
| 6 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | кол-во объек-тов | 38 | 50 | 51 | 72 | 72 | 72 | 72 |

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ                                                                                        Т.В. Давыдова

## Приложение № 5

## к постановлению администрации

## города Прокопьевска

«25» 09 2019 г. №149-п

7.Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой и общественной территории

| Наименование элемента | Вид элемента |
| --- | --- |
| Урна для мусора N 1 |  |
| Урна для мусора N 2 |  |
| Урна для мусора N 3 |  |
| Скамья без спинки |  |
| Скамья со спинкой |  |
| Диван парковый, с коваными элементами |  |
| Светодиодный уличный фонарь консольный N 1 (белый) |  |
| Светодиодный уличный фонарь консольный N 2 (черный) |  |
| Светодиодный уличный консольный светильник N 2 (серый) |  |

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ                                                                                             Т.В. Давыдова

## Приложение № 6

## к постановлению администрации

## города Прокопьевска

# «25» 09 2019 г. № 149-п

8. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 2018-2024 года,  исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

| № п/п | Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дворовые территории многоквартирных домов | 38 | 51 | 51 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| I. | Дворовые территории многоквартирных домов по заявкам собственников (мини-мальный и дополнительный перечень) | 38 | 51 | 41 | - | - | - | - |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул.Яворского,2 | х | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ул. Яворского,6 | х | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Ул. Яворского,8 | х | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Ул. Ноградская,2 | х | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Ул. Ноградская, 6 | х | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Ул.Ноградская, 10 | х | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Ул. Обручева,33 | х | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Ул. Обручева, 34 | х | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Ул. Обручева,35 | х | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Ул.Обручева,37 | х | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Ул. Жолтовского,9 | х | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Ул.Жолтовского,10 | х | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Ул.Обручева,16 | х | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Ул.Обручева,16,а | х | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Ул.Селиванова,3 | х | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Ул. Кирпичная,3, 5 | х | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Ул.2Кирпичная,5 | х | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Ул. Латвийская,18 | х | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Ул. Латвийская,20 | х | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Ул. Латвийская, 20а | х | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Ул. Латвийская,22 | х | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Ул. Латвийская,24 | х | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Ул.Латвийская,26 | х | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Ул. Латвийская,30 | х | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Ул. Грибоедова,24 | х | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Ул. Грибоедова,28 | х | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Ул. Грибоедова,30 | х | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Ул. Институтская,76 | х | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Ул. Институтская, 80 | х | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Ул. Институтская,84 | х | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Ул.Институтская,86 | х | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Ул.Институтская,88а | х | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Ул.Институтская,90 | х | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Ул.Институтская,92 | х | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Ул.Институтская,94 | х | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Ул.Институтская,96 | х | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Ул.Институтская,97 | х | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Ул. Институтская,98 | х | - | - | - | - | - | - |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр. Ленина,11 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Ленина,13 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Звенигородская,1 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Российская,50 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Вокзальная,14 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Вокзальная,15 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Вокзальная,17 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Институтская,3 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Институтская,56 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Институтская,109 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Вершинина,11 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Социалистическая,3 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Социалистическая,5 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Шишкина,31 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Шишкина,35 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Шишкина,37 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Горняцкая,3 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Транспортная,1 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Транспортная,21 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Стартовая.10а | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Стартовая,12 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Стартовая,12а | - | х | - | - | - | - | - |
|  | п/к Стартовый, 9 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | п/к Стартовый, 14 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Пер. Стартовый,14а | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Пл. Мясокомбината,20 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Кустарная,33 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Шишкина,17 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Яворского,3 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Петренко,3 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Петренко,5 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Петренко,7 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Петренко,8 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Перенко,9 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Петренко,14 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Обручева,4 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Павлова,7 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Институтская, 1 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Институтская, 99 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Институтская, 100 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Институтская, 102 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Транспортная, 15 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Пр.Строителей, 85А/1, 85А/2 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Союзная, 62 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Союзная, 64 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Союзная, 66 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Союзная, 68 | - | х | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Студенческая,44 | - | - | х | - | - | - | - |
|  | Ул.Баргузинская, 129 | - | - | х | - | - | - | - |
|  | Ул.Баргузинская, 131 | - | - | х | - | - | - | - |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Советов,20 | - | - | х | - | - | - | - |
| 2 | Ул. Советов,26 | - | - | х | - | - | - | - |
| 3 | Ул. 10 мкр., 3 | - | - | х | - | - | - | - |
| 4 | Ул. Оренбургская,2 | - | - | х | - | - | - | - |
| 5 | Ул. Оренбургская,3а | - | - | х | - | - | - | - |
| 6 | Ул. Тюленина,1 | - | - | х | - | - | - | - |
| 7 | Ул. Тюленина,3 | - | - | х | - | - | - | - |
| 8 | Ул. Тюленина,11 | - | - | х | - | - | - | - |
| 9 | Ул. Тюленина,17 | - | - | х | - | - | - | - |
| 10 | Ул. Баргузинская,115 | - | - | х | - | - | - | - |
| 11 | Ул. Союзная,17 | - | - | х | - | - | - | - |
| 12 | Ул. Обручева,15 | - | - | х | - | - | - | - |
| 13 | Ул. Обручева,15а | - | - | х | - | - | - | - |
| 14 | Ул. Обручева,17 | - | - | х | - | - | - | - |
| 15 | Ул. Обручева,19 | - | - | х | - | - | - | - |
| 16 | Ул. Обручева,24а | - | - | х | - | - | - | - |
| 17 | Пр.Ленина,26 | - | - | х | - | - | - | - |
| 18 | Пр. Ленина,28 | - | - | х | - | - | - | - |
| 19 | Пр. Строителей,69 | - | - | х | - | - | - | - |
| 20 | Пр. Строителей,87 | - | - | х | - | - | - | - |
| 21 | Ул. Гайдара,6 | - | - | х | - | - | - | - |
| 22 | Ул.Клиническая,6 | - | - | х | - | - | - | - |
| 23 | Ул. Юресовская,11 | - | - | х | - | - | - | - |
| 24 | Ул. Союзная,28 | - | - | х | - | - | - | - |
| 25 | Ул.Союзная,57 | - | - | х | - | - | - | - |
| 26 | Ул. Международная,6 | - | - | х | - | - | - | - |
| 27 | Ул. Международная,14а | - | - | х | - | - | - | - |
| 28 | Ул. Есенина, 32 | - | - | х | - | - | - | - |
| 29 | Пр. Строителей, 67 | - | - | х | - | - | - | - |
| 30 | Ул. Петренко, 18 | - | - | х | - | - | - | - |
| 31 | Ул. Институтская, 107 | - | - | х | - | - | - | - |
| 32 | Ул. Мартехова, 9 | - | - | х | - | - | - | - |
| 33 | Пр. Строителей, 13 | - | - | х | - | - | - | - |
| 34 | Ул. Обручева, 3а | - | - | х | - | - | - | - |
| 35 | Ул. Обручева, 47 | - | - | х | - | - | - | - |
| 36 | Ул. Институтская, 72 | - | - | х | - | - | - | - |
| 37 | Ул. Ленина, 23б | - | - | х | - | - | - | - |
| 38 | Ул. Яворского, 4 | - | - | х | - | - | - | - |
| 39 | Ул. Обручева, 31 | - | - | х | - | - | - | - |
| 40 | Пр. Ленина, 25 | - | - | х | - | - | - | - |
| 41 | Пр. Ленина, 15 | - | - | х | - | - | - | - |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Ближняя,35а | - | - | - | х | - | х | - |
| 2. | Ул. Институтская, 78 | - | - | - | х | - | х | - |
| 3. | Ул. Советов, 24 | - | - | - | х | - | х | - |
| 4. | Ул. Баргузинская, 127 | - | - | - | х | - | х | - |
| 5. | Ул. Баргузинская, 125 | - | - | - | х | - | х | - |
| 6. | Ул. Союзная, 54 | - | - | - | х | - | х | - |
| 7. | Ул. Шишкина, 25 | - | - | - | х | - | х | - |
| 8. | Ул. Шишкина, 41 | - | - | - | х | - | х | - |
| 9. | Пр. Ленина, 12 | - | - | - | х | - | х | - |
| 10. | Пр. Ленина, 20 | - | - | - | х | - | х | - |
| 11. | Пр. Ленина, 16 | - | - | - | х | - | х | - |
| 12. | Ул. Яворского, 1 | - | - | - | х | - | х | - |
| 13. | Ул. Ближняя, 39 | - | - | - | х | - | х | - |
| 14. | Ул. Институтская, 5 | - | - | - | х | - | х | - |
| 15. | Ул. Обручева, 39 | - | - | - | х | - | х | - |
| 16. | Ул. Латвийская, 35 | - | - | - | х | - | х | - |
| 17. | Ул. Жолтовского, 8 | - | - | - | х | - | х | - |
| 18. | Ул. Обручева, 20 | - | - | - | х | - | х | - |
| 19. | Пр. Шахтеров, 13а | - | - | - | х | - | х | - |
| 20. | Ул. Мартехова, 5 | - | - | - | х | - | х | - |
| 21. | Ул. Латвийская, 39 | - | - | - | х | - | х | - |
| 22. | Пер. Заводской, 1 | - | - | - | х | - | х | - |
| 23. | Ул. Институтская, 31 | - | - | - | х | - | х | - |
| 24. | Ул. Союзная, 26 | - | - | - | х | - | х | - |
| 25. | Ул. Баргузинская, 113 | - | - | - | х | - | х | - |
| 26. | Ул. Обручева, 24 | - | - | - | х | - | х | - |
| 27. | Ул. 2-я Кирпичная, 7 | - | - | - | х | - | х | - |
| 28. | Ул. Институтская, 82 | - | - | - | х | - | х | - |
| 29. | Пр. Гагарина, 27 | - | - | - | х | - | х | - |
| 30. | Пр. Гагарина, 35 | - | - | - | х | - | х | - |
| 31. | Ул. Сафоновская, 3 | - | - | - | х | - | х | - |
| 32. | Ул. Шишкина, 48 | - | - | - | х | - | х | - |
|  | Дворовые территории многоквартирных домов (минимальный перечень, проект) | - | - | 10 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 1. | 2020 год | - | - | 10 |  |  |  |  |
| 2. | 2021 год | - | - | - | 72 |  |  |  |
| 3. | 2022 год | - | - | - |  | 72 |  |  |
| 4. | 2023 год |  |  |  |  |  | 72 |  |
| 5. | 2024 год |  |  |  |  |  |  | 72 |

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ                                                                                             Т.В. Давыдова

## Приложение № 7

## к постановлению администрации

## города Прокопьевска

# «25» 09 2019 г. № 149-п

# 9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы  запланирована на 2018 год и плановый период 2019-2024 годов.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств:

- федерального бюджета;

- областного бюджета;

- местного бюджета;

- иных не запрещенных законодательством источников финансирования: средства юридических и физических лиц.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | «Формирование современной городской среды города Прокопьевска» на 2018-2022 годы» всего, в том числе: | Всего | 58 253,29 | 99 607,70 | 25 825,90 | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 023,98 | 86 957,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 16 442,38 | 2 689,40 | 12 325,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8 879,90 | 9 960,80 | 13 500,00 | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники финансирования: средства юриди-ческих и физических лиц | 2 907,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | 55 189,14 | 86 107,70 | 24 725,90 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 28 361,76 | 75 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 15 532,08 | 2 324,90 | 11 725,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8 388,28 | 8 610,80 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники финансирования: средства юриди-ческих и физических лиц | 2 907,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории» | всего | 3 064,15 | 13 500,00 | 1 100,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 662,22 | 11 785,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 910,30 | 364,50 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 491,62 | 1 350,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ                                                                                                                                                        Т.В. Давыдова

## Приложение № 8

## к постановлению администрации

## города Прокопьевска

«25» 09 2019 г. № 149-п

10. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 г.

| № п/п | Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общественные территории всего, в том числе: | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1. | Молодежный парк | - | х | х | х | - | - | - |
| 2. | Сквер у ДК «Ясная Поляна» | - | х | х | х | - | - | - |
| 3. | Сквер у ДК «Северный Маганак» | - | - | х | х | - | - | - |
| 4. | Сквер у ДК «Красная Горка» | х | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Тырганский парк | - | - | х | х | х | - | - |

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ                                                                                             Т.В. Давыдова

## Приложение № 9

## к постановлению администрации

## города Прокопьевска

«25» 09 2019 г. № 149-п

11. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц

- ПАО «Ростелеком» - Институтская 16.

- МУП « Горэлектротранс» - Высокогорная 2а.

- НПО «Перспектива» - Свердлова 49.

- ООО « Транссервис»  - Морозовой 62а.

- ООО ТК Кузбассгрупп- Проектная 125.

- ООО «СДС-Энерго» - Прокопьевскэнерго – Энергетическая 14.

- КВРП Новотранс – Рождественская 2.

- АО Прокопьевский угольный разрез – Участковая 2.

- ОАО Прокопьевское транспортное управление – Энергетическая 1.

- ООО «Любимый город» - Каширская 4.

- АзотМайнингСервис – Пионерская 15.

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ                                                                                             Т.В. Давыдова

## Приложение № 10

## к постановлению администрации

## города Прокопьевска

«25 » 09  2019 г. № 149-п

## 12. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения, с заключением

по результатам инвентаризации соглашений с собственниками

(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их

благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии

с требованиями утвержденных в муниципальном образовании

правил благоустройства

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 11 | Утверждение состава и регламента работы комиссии по проведению инвентаризации | 2 квартал 2018 года |
| 22 | Утверждение графика проведения инвентаризации | 2 квартал 2018 года |
| 33 | Размещение графика проведения инвентаризации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Прокопьевска | не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения графика проведения инвентаризации |
| 44 | Фактическое обследование территории и расположенных на ней элементов | в соответствии с графиком проведения инвентаризации |
| 55 | Утверждение паспорта благоустройства территории | в течение 15 рабочих дней с даты проведения инвентаризации |

Заместитель главы города Прокопьевска

по ЖКХ                                                                                             Т.В. Давыдова